

|  |
| --- |
| Gestão de Projetos 2019/2020 |
| Project Retrospective |

Portal de Voluntariado IPS – Volunteering IPS

Grupo: 13

180 221 086 Marco Martins

180 221 109 Joanã Costa

180 221 076 Samuel Carlos

180 221 112 Carlos Santos

180 221 070 Rafael Trindade

**Versões do Trabalho**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Descrição |
| 1 | 27/06/2020 | Todos | Inicialização do documento |
|  |  |  |  |

# Pontos Positivos e Negativos

**Pontos Positivos**

* Embora a fraca experiência da equipa com as tecnologias escolhidas, todas as tarefas foram realizadas dentro do tempo, e até antes.
* Conseguimos reter conhecimento de como todo o processo de deployment se faz, nomeadamente no GCP.
* Também conseguimos reter conhecimento sobre a plataforma Confluence, que permite nos oferece grande facilidade em criar documentos derivados do Jira.

**Pontos Negativos**

* No início do deployment, gastámos muito tempo a dar daployment no GCP dado que foi a 1ª vez que a equipa trabalhou em alguma tecnologia relacionada com deployment em geral.
* O sistema de facturamento da GCP deu-nos alguns problemas aquando o fim do saldo extra que nos foi dado.
* O Katalon deu-nos também alguns problemas, nomeadamente na deteção de objetos.

# *Lessons Learned*

**Lições aprendidas**

* Manter o conjunto de tecnologias escolhidas para projetos do mesmo tipo;
* Ferramenta “Confluence” utilizada para todo o tipo de documentação (que possibilite);
* Abordar outras plataformas de alojamento na cloud (Embora GCP é bastante completa, é um pouco complexa e extensa);
* Manter a maneira como foi feita a gestão de tempo/tarefas;
* Adiantar mais documentação;
* Manter as reuniões periódicas com a equipa, e com cliente.